# Jaarplan EVM/EMM Cursusjaar 2015-2016 (Techniek? Of alles omvattend?)

## Werkwijze ontwikkeling expertisesysteem EVM

* Het expertisesysteem kent drie pijlers waarop ontwikkeld moet worden: Content, UX en Techniek
* Voor dit cursusjaar worden een viertal mijlpalen gedefinieerd.
* Een mijlpaal is een coherente hoeveelheid werk/functionaliteit die:
	+ een significante verbetering is voor de eindgebruiker (en dus zichtbaar!)
	+ in samenhang (Techniek, UX & Content) dient te worden uitgevoerd
	+ hoofdprioriteit gedurende een periode aangeeft
	+ Naast standaard doorlopende werkzaamheden bestaat, dus naast het zgn. on-going work. We stellen voor een verhouding mijlpaal/on-going van 80/20.
* Elke mijlpaal bevat een aantal sub-mijlpalen waaruit de mijlpaal bestaat
	+ Elke sub-mijlpaal heeft een verantwoordelijke regievoerder
	+ Voor elke sub-mijlpaal is overeenstemming bereikt over het minimum todo!

## Mijlpalen en sub-mijlpalen Expertise Systeem 2015-2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mijlpaal** | **Regie** | **Deadline** |
| 1. **Optimalisatie van de navigatie**
	1. Nieuwe homepage
	2. Zoekmachine operationalisatie
	3. Breadcrumb
	4. Content sanity (BwN, PBZ)
	5. SKOS 3D Navigator
	6. Beeldtaal implementatie
 | BBWEWEPVABHB | 15 december 2015 |
| 1. Guided Tours implementatie
	1. Sprint 1: basis
	2. Sprint 2: gebruik maken van semantische relaties
	3. …
 | JWWE | 1 maart 2016 |
| 1. Basis PEBO (Professionele Edit-Beheer-Omgeving)
	1. Visual Editor icm EMont-templates en -issues
	2. M+VNs clustering & use
	3. Meertaligheid basis
	4. EMont Editor basis
	5. …
 | JWBBWEAB | 1 mei 2016 |
| 1. Advanced PEBO + UX, Semantic Search
	1. Advanced 3.c en 3.d
	2. Front-end + back-end 1 skin
	3. Navigatieconcept blokken BB
	4. ‘Verapping’, o.a. toolbar, data
	5. Semantic Search
	6. …
 | WEBBBBBBHB/WE | 1 juli 2016 |

## Algemeen/doorlopend (on-going)

Dit valt buiten de mijlpalenplanning, dus zoals voorgesteld onder de eerste paragraaf ‘Werkwijze’ in de resterende 20% van de werktijd.

1. Operationeel beheer van de omgevingen (backup & update, nieuwe omgeving) (JW)
2. Beheer en ontwikkeling EMont
3. Bug fixing
4. UX fixing
5. Lead dev taken:
	* Prioritering
	* Planning
	* Review – quality check
	* Architectuur ism Hans

## Workflow & consolidatie resterend!

Valt dit ook buiten de mijlpalenplanning? Of kan dit gewoon worden meegenomen als sub-mijlpalen?

* Devops werken + ontwikkeling – inhoud en techniek, servers, workflow, Git server op acceptatieserver
* Conceptversies in contentontwikkelingsproces (onzichtbare brokken content mogelijk), werk procedure, contentversiebeheer
* Vagrant development environment
* Skin in GIT & via Composer installeerbaar

## PR/Marketing

Voor elke mijlstone wordt bekeken welke gerichte publiciteit eraan gegeven kan worden en hoe.

Daarnaast kijken welke acties (identiteit nieuw kenniscentrum, imago, draagvlakcreatie EMM, ambassadeurs, etc.)

## Projecten

Wellicht nog meenemen: aan welke projecten raakt dit en welke zaken worden er op dat gebied verwacht dit jaar?