# Jaarplan EVM/EMM Cursusjaar 2015-2016 (Techniek? Of alles omvattend?)

## Werkwijze ontwikkeling expertisesysteem EVM

* Het expertisesysteem kent drie pijlers waarop ontwikkeld moet worden: Content, UX en Techniek
* Voor dit cursusjaar worden een viertal mijlpalen gedefinieerd.
* Een mijlpaal is een coherente hoeveelheid werk/functionaliteit die:
  + een significante verbetering is voor de eindgebruiker (en dus zichtbaar!)
  + in samenhang (Techniek, UX & Content) dient te worden uitgevoerd
  + hoofdprioriteit gedurende een periode aangeeft
  + Naast standaard doorlopende werkzaamheden bestaat, dus naast het zgn. on-going work. We stellen voor een verhouding mijlpaal/on-going van 80/20.
* Elke mijlpaal bevat een aantal sub-mijlpalen waaruit de mijlpaal bestaat
  + Elke sub-mijlpaal heeft een verantwoordelijke regievoerder
  + Voor elke sub-mijlpaal is overeenstemming bereikt over het minimum todo!

## Mijlpalen en sub-mijlpalen Expertise Systeem 2015-2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mijlpaal** | **Regie** | **Deadline** |
| 1. **Optimalisatie van de navigatie**    1. Nieuwe homepage    2. Zoekmachine operationalisatie    3. Breadcrumb    4. Content sanity (BwN, PBZ)    5. SKOS 3D Navigator    6. Beeldtaal implementatie | BB  WE  WE  PV  AB  HB | 15 december 2015 |
| 1. Guided Tours implementatie    1. Sprint 1: basis    2. Sprint 2: gebruik maken van semantische relaties    3. … | JW  WE | 1 maart 2016 |
| 1. Basis PEBO (Professionele Edit-Beheer-Omgeving)    1. Visual Editor icm EMont-templates en -issues    2. M+VNs clustering & use    3. Meertaligheid basis    4. EMont Editor basis    5. … | JW  BB  WE  AB | 1 mei 2016 |
| 1. Advanced PEBO + UX, Semantic Search    1. Advanced 3.c en 3.d    2. Front-end + back-end 1 skin    3. Navigatieconcept blokken BB    4. ‘Verapping’, o.a. toolbar, data    5. Semantic Search    6. … | WE  BB  BB  BB  HB/WE | 1 juli 2016 |

## Algemeen/doorlopend (on-going)

Dit valt buiten de mijlpalenplanning, dus zoals voorgesteld onder de eerste paragraaf ‘Werkwijze’ in de resterende 20% van de werktijd.

1. Operationeel beheer van de omgevingen (backup & update, nieuwe omgeving) (JW)
2. Beheer en ontwikkeling EMont
3. Bug fixing
4. UX fixing
5. Lead dev taken:
   * Prioritering
   * Planning
   * Review – quality check
   * Architectuur ism Hans

## Workflow & consolidatie resterend!

Valt dit ook buiten de mijlpalenplanning? Of kan dit gewoon worden meegenomen als sub-mijlpalen?

* Devops werken + ontwikkeling – inhoud en techniek, servers, workflow, Git server op acceptatieserver
* Conceptversies in contentontwikkelingsproces (onzichtbare brokken content mogelijk), werk procedure, contentversiebeheer
* Vagrant development environment
* Skin in GIT & via Composer installeerbaar

## PR/Marketing

Voor elke mijlstone wordt bekeken welke gerichte publiciteit eraan gegeven kan worden en hoe.

Daarnaast kijken welke acties (identiteit nieuw kenniscentrum, imago, draagvlakcreatie EMM, ambassadeurs, etc.)

## Projecten

Wellicht nog meenemen: aan welke projecten raakt dit en welke zaken worden er op dat gebied verwacht dit jaar?